# REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLAKAR

OPĆINSKI NAČELNIK

OIB 61145614093

Klakar 26a,Klakar, 35208 Ruščica

Tel:	035/226-127;

e-mail: klakar@opcinaklakar.hr

KLASA: 400-01/24-01/10
URBROJ: 2178-7-01-26-5
Klakar, 30. travnja 2026. godine

Temeljem članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20, 145/24) i članka 36. Statuta Općine Klakar („Službeni glasnik Brodsko-posavske županije“, broj 29/21, 26/22-pročiščeni tekst, 35/22, 34/23), Općinski načelnik Općine Klakar podnosi

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA 
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu

Članak 1.

Ovim izvješćem o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu utvrđena su stvarno utrošena sredstva u odnosu na planirana sredstva sukladno III. Izmjenama programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu.

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2025. određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Klakar za 2025. godinu za:

1. nerazvrstane ceste

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. javna parkirališta

4. javne garaže

5. javne zelene površine

6. građevine i uređaji javne namjene

7. javna rasvjeta

8. groblja i krematoriji na grobljima

9. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 2. ovog članka, te iskaz ostvarenih financijskih sredstava s naznakom izvora financiranja odvojeno prema izvoru po djelatnostima.

Članak 2.

Program građenja komunalne infrastrukture, sa izvorima financiranja izvršen je kako slijedi:

1. Nerazvrstane ceste

Ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste. Tijekom 2025. godine nije bilo ulaganja u građenje i održavanje nerazvrstanih cesta.

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Podrazumijeva površine kao trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, biciklističke i pješačke staze ako nisu sastavni dio ceste.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R314 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI Izvor: 516 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna EU, 418 Zakupi, 515 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, 418 Zakupi, 515 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, 516 Kapitalne pomoći iz državnog proračun | 361.090,00 | 361.090,00 | 100,00% |
| R312 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI Izvor: 110 Opći prihodi i primici | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| R417 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI - UREĐENJE JAVNE POVRŠINE ISPRED MJESNOG DOMA U DONJOJ BEBRINI Izvor: 515 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, 418 Zakupi, 417 Koncesije, 418 Zakupi, 515 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 80.200,00 | 80.121,90 | 99,90% |
| R423 OSTALI SLIČNI PROMETNI OBJEKTI Izvor: 418 Zakupi, 110 Opći prihodi i primici, 418 Zakupi | 34.000,00 | 33.265,35 | 97,84% |
| R311 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE Izvor: 418 Zakupi | 13.100,00 | 11.337,75 | 86,55% |
| UKUPNO: | 492.390,00 | 485.815,00 | 98,66% |

3. Javna parkirališta

Uređene javne površine koje se koriste za parkiranje motornih vozila i/ili drugih cestovnih vozila na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Tijekom 2025. godine nije bilo ulaganja u građenje i održavanje javnih parkirališta.

4. Javne garaže

Podzemne i nadzemne građevine koje se koriste za parkiranje motornih vozila s pripadajućom opremom. Tijekom 2025. godine nije bilo ulaganja u građenje i održavanje javnih garaža na području Općine.

5. Javne zelene površine

Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta, javni sportski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R310 VIŠEGODIŠNJI NASADI Izvor: 418 Zakupi, 511 Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 7.000,00 | 6.195,05 | 88,50% |
| UKUPNO: | 7.000,00 | 6.195,05 | 88,50% |

6. Građevine i uređaji javne namjene

Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti lokalnog značaja.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R351 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA - ŠATOR DVD-a DONJA BEBRINA Izvor: 418 Zakupi, 511 Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 6.000,00 | 5.565,93 | 92,77% |
| R303 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI Izvor: 710 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 2.000,00 | 1.058,66 | 52,93% |
| R425 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI - ZONA "BIĐEVI" Izvor: 110 Opći prihodi i primici, 418 Zakupi, 516 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna EU, 110 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00% |
| R287 OSTALI POSLOVNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI Izvor: 516 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna EU, 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 |  |
| R376 SPORTSKE DVORANE I REKREACIJSKI OBJEKTI - dodatna ulaganja na nogometnim igralištima Izvor: 511 Tekuće pomoći iz državnog proračuna, 110 Opći prihodi i primici, 511 Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 20.000,00 | 18.258,48 | 91,29% |
| UKUPNO: | 38.000,00 | 29.883,07 | 78,64% |

7. Javna rasvjeta

Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R301 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA Izvor: 415 Komunalni doprinos / legalizacija | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| UKUPNO: | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |

8. Groblja i krematoriji na grobljima

Groblja i krematoriji su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih, pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R414 OSTALI NESPOMENUTI GRAĐEVINSKI OBJEKTI Izvor: 415 Komunalni doprinos / legalizacija, 110 Opći prihodi i primici, 415 Komunalni doprinos / legalizacija | 5.000,00 | 4.676,50 | 93,53% |
| UKUPNO: | 5.000,00 | 4.676,50 | 93,53% |

9. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

Građevine namijenjene obavljanju djelatnosti javnog prijevoza su građevine za smještaj i održavanje vozila javnog prijevoza, građevine za prihvat i otpremanje vozila i putnika u javnom prijevozu te izgrađene i označene prometne površine određene za zaustavljanje vozila i siguran ulazak i izlazak putnika. Tijekom 2025. godine nije bilo ulaganja u građenje i održavanje građevina namijenjenih obavljanju djelatnosti javnog prijevoza

Članak 3.

Planirani izvori sredstava za ostvarenje građenja komunalne infrastrukture su od:

| OZNAKA I NAZIV IZVORA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 Opći prihodi i primici | 32.000,00 | 21.459,38 | 67,06% |
| 415 Komunalni doprinos / legalizacija | 8.000,00 | 4.676,50 | 58,46% |
| 417 Koncesije | 0,00 | 0,00 |  |
| 418 Zakupi | 136.617,06 | 132.803,04 | 97,21% |
| 511 Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 2.000,00 | 1.799,10 | 89,96% |
| 515 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 74.597,84 | 74.597,84 | 100,00% |
| 516 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna EU | 290.175,10 | 290.175,10 | 100,00% |
| 710 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 2.000,00 | 1.058,66 | 52,93% |
| UKUPNO: | 545.390,00 | 526.569,62 | 96,55% |

Članak 4.

Izvješće o izvršenju Programa dostavlja se Općinskom Vijeću na usvajanje te će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ i na službenim stranicama Općine Klakar opcinaklakar.hr.

Općinski načelnik

________________________

Tomislav Pendić

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLAKAR

OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 24. Statuta Općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 29/21, 26/22-proćišćeni tekst, 35/22, 34/23). Općinsko vijeće Općine Klakar, na svojoj 9. sjednici održanoj dana 28. svibnja 2026. donijelo je:

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o izvršenju programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu

Članak 1.

Usvaja se  Izvješće o izvršenju programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godini za koja se sredstva izdvajaju iz Proračuna Općine Klakar  za 2025. godinu, koje je podnio Općinski načelnik.

Članak 2.

Tekst Izvješća o izvršenju programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu za koja se sredstva izdvajaju iz Proračuna Općine Klakar  za 2025. godinu sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE KLAKAR

KLASA: 400-01/24-01/10
URBROJ: 2178-7-02-26-6
Klakar, 28. svibanj 2026. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivica Lucić