# REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLAKAR

OPĆINSKI NAČELNIK

OIB 61145614093

Klakar 26a,Klakar, 35208 Ruščica

Tel:	035/226-127;

e-mail: klakar@opcinaklakar.hr

KLASA: 400-01/24-01/11
URBROJ: 2178-7-01-26-3
Klakar, 30. travnja 2026. godine

Temeljem članka 74. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu  („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20, 145/24) te članka 36. Statuta Općine Klakar („Službeni glasnik Brodsko-posavske županije“, broj 29/21, 26/22-pročiščeni tekst, 35/22, 34/23) Općinski načelnik Općine Klakar podnosi:

IZVJEŠĆE

o izvršenju programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2025. godinu

Članak 1.

Ovim izvješćem o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2025. godinu utvrđena su stvarno utrošena sredstva u odnosu na planirana sredstva sukladno I. Izmjenama programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2025. godinu.

Programom održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2025. godinu određuje se održavanja komunalne infrastrukture na području općine Klakar za 2025. godinu za:

- Održavanje nerazvrstanih cesta

- Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozilima

- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

- Održavanje javnih zelenih površina

- Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

- Održavanje groblja i krematorija na grobljima

- Održavanje čistoće javnih površina

- Održavanje javne rasvjete

Programom iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2025. godini izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture izvršeno je kako slijedi:

- Održavanje nerazvrstanih cesta

Podrazumijeva skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine sa svrhom održavanja prohodnosti, tehničke ispravnosti, urednosti ceste i osiguravanja sigurnosti ceste i cestovnih objekata.

| REDNI BROJ I OPIS | IV. IZMJENE PRORAČUNA OPĆINE | OSTVARENJE 2025.G. | INDEKS 3/2 |
| --- | --- | --- | --- |
| R294 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA Izvor: 411 Zakup zemljišta u vl. RH, 514 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna, 418 Zakupi, 411 Zakup zemljišta u vl. RH, 418 Zakupi, 513 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna, 514 Kapitalne pomoći iz ž | 40.000,00 | 36.511,14 | 91,28% |
| UKUPNO: | 40.000,00 | 36.511,14 | 91,28% |

- Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost. Tijekom 2025. godine nije bilo održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila.

- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga. Tijekom 2025. godine nije bilo održavanja građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda.

- Održavanje javnih zelenih površina

Košenje, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R320 KOŠENJE JAVNIH POVRŠINA Izvor: 412 Komunalna naknada | 17.000,00 | 16.592,63 | 97,60% |
| UKUPNO: | 17.000,00 | 16.592,63 | 97,60% |

- Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

Podrazumijeva se održavanje, popravci, čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R278 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE Izvor: 511 Tekuće pomoći iz državnog proračuna, 415 Komunalni doprinos / legalizacija, 418 Zakupi, 415 Komunalni doprinos / legalizacija, 418 Zakupi, 511 Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 39.282,94 | 31.590,86 | 80,42% |
| R283 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU Izvor: 511 Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 2.000,00 | 1.514,40 | 75,72% |
| R279 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Izvor: 511 Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| R379 OSTALI SLIČNI PROMETNI OBJEKTI - NAZIVI ULICA Izvor: 418 Zakupi, 511 Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 2.000,00 | 1.993,75 | 99,69% |
| R281 SITNI INVENTAR I AUTO GUME Izvor: 511 Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 500,00 | 399,00 | 79,80% |
| R282 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ Izvor: 511 Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 740,00 | 740,00 | 100,00% |
| R285 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE Izvor: 511 Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 5.000,00 | 4.492,40 | 89,85% |
| R295 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA Izvor: 511 Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 2.500,00 | 2.230,00 | 89,20% |
| R403 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA - INFO LED PANEL Izvor: 110 Opći prihodi i primici | 1.000,00 | 562,50 | 56,25% |
| R277 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE Izvor: 511 Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 75.000,00 | 70.600,35 | 94,13% |
| UKUPNO: | 130.022,94 | 114.123,26 | 87,77% |

- Održavanje groblja i krematorija na grobljima

Održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R321 KOŠENJE GROBLJA Izvor: 413 Grobna naknada, 412 Komunalna naknada, 418 Zakupi, 412 Komunalna naknada, 413 Grobna naknada, 418 Zakupi | 17.000,00 | 16.571,80 | 97,48% |
| R298 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA Izvor: 413 Grobna naknada | 1.000,00 | 700,00 | 70,00% |
| UKUPNO: | 18.000,00 | 17.271,80 | 95,95% |

- Održavanje čistoće javnih površina

Podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R297 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA Izvor: 417 Koncesije | 4.000,00 | 3.836,80 | 95,92% |
| UKUPNO: | 4.000,00 | 3.836,80 | 95,92% |

- Održavanje javne rasvjete

Upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirenje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R290 ENERGIJA - JAVNA RASVJETA Izvor: 414 Šumski doprinos, 418 Zakupi, 412 Komunalna naknada, 414 Šumski doprinos, 418 Zakupi | 27.000,00 | 13.785,88 | 51,06% |
| R291 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE Izvor: 110 Opći prihodi i primici, 511 Tekuće pomoći iz državnog proračuna, 417 Koncesije, 110 Opći prihodi i primici, 417 Koncesije, 511 Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 20.000,00 | 13.423,03 | 67,12% |
| UKUPNO: | 47.000,00 | 27.208,91 | 57,89% |

Članak 3.

Planirani izvori sredstava za ostvarenje održavanje komunalne infrastrukture su od:

| OZNAKA I NAZIV IZVORA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 Opći prihodi i primici | 3.000,00 | 2.562,50 | 85,42% |
| 411 Zakup zemljišta u vl. RH | 25.000,00 | 21.511,14 | 86,04% |
| 412 Komunalna naknada | 20.000,00 | 19.164,43 | 95,82% |
| 413 Grobna naknada | 10.500,00 | 10.200,00 | 97,14% |
| 414 Šumski doprinos | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| 415 Komunalni doprinos / legalizacija | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 417 Koncesije | 7.000,00 | 6.836,80 | 97,67% |
| 418 Zakupi | 41.182,94 | 27.962,57 | 67,90% |
| 511 Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 137.740,00 | 115.707,10 | 84,00% |
| 513 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna | 0,00 | 0,00 |  |
| 514 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00% |
| UKUPNO: | 256.022,94 | 215.544,54 | 84,19% |

Članak 4.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2025. godinu dostavlja se Općinskom Vijeću na usvajanje te će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ i na službenim stranicama Općine Klakar opcinaklakar.hr.

Općinski načelnik

________________________

Tomislav Pendić

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLAKAR

OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 24. Statuta Općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 29/21, 26/22-proćišćeni tekst, 35/22, 34/23). Općinsko vijeće Općine Klakar, na svojoj 9. sjednici održanoj dana 28. svibnja 2026. donijelo je:

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o izvršenju programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2025. godinu

Članak 1.

Usvaja se  Izvješće o izvršenju programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2025. godini za koja se sredstva izdvajaju iz Proračuna Općine Klakar  za 2025. godinu, koje je podnio Općinski načelnik.

Članak 2.

Tekst Izvješća o izvršenju programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2025. godinu za koja se sredstva izdvajaju iz Proračuna Općine Klakar  za 2025. godinu sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE KLAKAR

KLASA: 400-01/24-01/11
URBROJ: 2178-7-02-26-4
Klakar, 28. svibanj 2026. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivica Lucić